滁州奥体中心体育场足球场草坪更换项目（二次）

招

标

文

件

招 标 单 位：  滁州市城投资产运营管理有限公司  （盖章）

代 理 机 构：  滁州市城投工程咨询管理有限公司   （盖章）

2022 年 10 月

目 录

第一章 投标须知	3

第二章 资格审查办法	11

第三章 评标办法	12

第四章 合同条款及格式	17

第五章  投标文件格式	18

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 名称：滁州市城投资产运营管理有限公司 地址：安徽省滁州市南湖路17号 联系人：赵爽 联系方式：18005508806 驻集团纪检监察组监督电话：0550-3801206 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：0550-3519590 18909605753 |
| 3 | 项目名称 |  | 滁州奥体中心体育场足球场草坪更换项目（二次） |
| 4 | 建设地点 |  | 奥体中心 |
| 5 | 项目规模 |  | 项目总投资不超过50万元。 |
| 6 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：财政资金，比例：100%。 |
| 7 | 招标范围及内容 |  | 滁州奥体中心体育场作为安徽省运会开幕式场馆，在开幕式彩排期间，草坪需覆盖保护板并在场地上搭设舞台等进行彩排活动，覆盖时间超过30天，届时草坪将干枯死亡，为了保证开幕式后场地田径比赛投掷类项目的正常使用，开幕式结束后，需在短时间内重新敷设天然草坪，约50万元。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 9 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 10 | 评标办法 |  | 最低价法 |
| 11 | 服务期要求 |  | 现场具备施工条件开始至2022年11月4日凌晨1：00结束。 |
| 12 | 相关要求 |  | ## 见项目需求及要求。 |
| 13 | 投标人资质条件、能力 |  | - 投标人须为具有草坪、绿化施工能力的企业； 2、企业业绩要求：投标人具有5000平方米及以上草坪铺设业绩； 3、信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 4、本项目不接受联合体投标。 |
|  | 领取文件方式及时间： |  | 招标文件获取方式：投标人从滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司 网站（http://www.tcwljt.com/）下载。 |
| 14 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 15 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 16 | 投标人提出问题的截止时间 及方式 |  | 招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2022年10月18 日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至296337331@qq.com，招标人将在2022年10月19日17时后以书面形式发布给各投标人，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 17 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 18 | 分包 |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标澄清答疑文件。 |
| 20 | 最高限价 |  | - 本项目最高投标限价为 500000 元，投标总报价和综合单价不得高于招标文件规定的最高限价（投标综合单价最高限价见分项报价清单），否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 21 | 投标保证金 |  | 本项目为线上投标，无需缴纳保证金。 |
| 22 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 23 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本二份。 |
| 25 | 投标截止时间 |  | 2022年10月24日15时00分（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 |  | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2022年10月24日15时00分 投标人将投标文件扫描件成PDF，并加密压缩，加密电子报价文件（压缩包）应在递交截止时间前30分钟内（即2022年10月24日14时30分至2022年10月24日15时00分）通过邮箱发送至代理机构邮箱（296337331@qq.com），命名为“公司名称+项目名称+联系人+联系电话”，否则，审查不予通过。投标人无须到达开标现场。 2、在递交截止时间后30分钟内，将解压密码通过邮箱发送至代理机构邮箱（296337331@qq.com）。 - 注：发送解压密码的邮箱应与加密电子报价文件一致。 |
|  | 开标顺序 |  | 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行商务标评审。 |
|  | 密封要求 |  | 按资格标、商务标要求顺序扫描成一个PDF文件。 |
|  | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，按资格标、商务标要求顺序扫描成一个PDF文件，然后加密压缩发送至指定邮箱。 |
| 26 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 28 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建； |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 30 | 中标候选人公示媒介 |  | 在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）公告 |
| 31 | 履约担保 |  | 履约担保形式：☑银行转账 ☑银行保函（见索即付无条件保函）☑担保保函 ☑ 商业保险☑第三方担保（无条件担保） 履约担保的金额：中标金额×2%（取整到千） 履约保证金缴纳单位名称 ：滁州市城投资产运营管理有限公司 开户行：另行通知 账号：另行通知 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后 7 个日历天内足额交纳履约保证金 (投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后 7 个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。 退还时限：履约保证金在合同期满设备拆除出场后一个月内无息退还。 银行保函具体要求（详见附件《履约担保》）： 1、保函形式须为见索即付型（无条件保函） 2、须从中标人基本账户办理 3、须有保函编号 4、须加盖银行公章而非银行业务专用章 5、须按照招标文件规定格式规范填写。 |
| 32 | 投标有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 33 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 详见资格要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 付款方式 |  | 施工完成经验收合格付50%，施工完成1个月后，冬季草成活付20%，施工完成6个月，春季草成活付25%，余款5%作为质保金，两年养护期结束，经验收合格后返还。 |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目的招标代理服务费3000元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准，另计），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |  |
| 特别说明 |  | 1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。 2、本文件的最终解释权归招标人所有。 3、养护期内因养护所发生的水、电、相邻场地包括但不限于塑胶跑道保护等费用自理。养护期内因比赛造成的草坪损坏，投标人应及时修复费用自理。 |  |
| 变更招标方式 |  | 投标文件提交截止时间后提交投标文件的投标人不足3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的不足3家的，招标人可现场转为竞争性谈判方式或单一来源方式进行项目发包。 参加竞争性谈判或单一来源的投标人必须符合下列条件: （1）投标资格符合招标文件要求； （2）对招标文件作出实质性响应。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

招标单位：见投标人须知前附表。

1.2项目规模：见投标人须知前附表。

2.招标范围及内容：见投标人须知前附表。

3.相关要求 见投标人须知前附表。

4.服务期要求：见投标人须知前附表。

5.设备品牌要求：/。

6.投标人资质等级要求

见投标人须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 财政资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式：  公开招标（自行）  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法：  最低价法   。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

（1）投标人须知；

（2）资格审查办法

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式。

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.4 报价限价的作用和说明

（1）投标人的投标总报价和综合单价不得超过最高投标限价，最高投标限价的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

（2）投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

（3）投标人的投标报价应为项目招标范围内所提供的全部服务工作内容所需的全部费用，包含所有成本、利润和税金等全部费用。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2如投标人对招标文件有疑问，请于投标人须知前附表规定的时间前将以电子邮件形式发送至代理机构邮箱（296337331@qq.com），招标人将在投标人须知前附表规定的时间后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

14.3本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

## 投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件“投标文件格式”。

17．投标报价

17.1 投标人应按“投标文件格式”的要求填写价格。

17.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

17.3招标人设有限价的，投标人的投标报价不得高于投标人须知前附表中载明的最高限价。

17.4 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制（投标文件须按格式文件要求签字或盖章，按招标文件要求顺序扫描成一个PDF文件，然后加密压缩发送至指定邮箱，本项目投标时无需递交纸质版投标文件，中标后按下列要求补给代理公司。）

18.1投标文件：中标后书面文件一式三份，正本 壹 份，副本二份。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记（本项目不采用）

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将资格证明文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内，商务标的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2022年10月24日15时00分

地  点： 网上递交加密投标文件

- 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关纪检部门。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②复核所有投标单位文件递交情况；

③经确认无误后，由有关工作人员当众宣读报价；

④对各投标人的标书进行符合性评审；

⑤宣布中标候选人；

⑥开标过程进行记录，并存档备查。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求递交的；

未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

23.评标

23.1评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法规定推荐3名中标候选人，并标明排序。若出现报价相同时由招标人现场抽签确定排名。

23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高投标限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于中标通知书发出后 7 个日历天内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

### 26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

26.5本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.6 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

27.履约担保

27.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。

27.2 中标人不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 第二章 资格审查办法

## 资格审查办法前附表

资信证明文件评审

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验投标文件，核验原件彩色扫描件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |
|  |  | 服务承诺书 |  |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 业绩证明材料（提供合同和验收证明材料） |  |

- 1..审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验，投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；（本条不采用）

（2）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（3）保证金不按《投标人须知前附表》要求提交投标保证金的；（本条不采用）

（4）法律、法规规定的其他情形。

- 2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 第三章 评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用最低价法

最低价法，投标单位报价不得高于本工程最高投标限价。否则，将按照无效标处理。评标委员会按照报价从低到高的顺序确定3名中标候选人。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3 招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.符合性审查

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (3) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （4）投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
|  |  | （5）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （6）服务响应程度 | 响应或优于招标文件要求。 |

3.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

3.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

4.1评委会修正错误的原则：

4.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

4.1.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

4.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人进行有效确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

- 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进

- 行商务报价评审，综合比较与评价。

5.1商务标评审

5.1.1如评标委员会认为，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影

响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.1.2评标委员会评标办法规定，确定中标候选人。

- 五  推荐中标候选人

6.评标委员会根据投标人须知及前附表的规定数量推荐中标候选人，并标明排序。

6.1如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

7.无效投标条款

7.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前递交投标文件的，投标将被拒绝。

7.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证的；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标人超出营业范围投标的；

(5)被暂停营业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

7.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

7.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第四章 服务需求及要求

# 一、项目概况

- 滁州奥体中心体育场作为安徽省运会开幕式场馆，在开幕式彩排期间，草坪需覆盖保护板并在场地上搭设舞台等进行彩排活动，覆盖时间超过30天，届时草坪将干枯死亡，为了保证开幕式后场地田径比赛投掷类项目的正常使用，开幕式结束后，需在短时间内重新敷设天然草坪。

# 二、更换要求：

# 1、天然草选择：

- 施工期正值暖季型草坪枯黄期，为了达到11月全绿效果，全场选用百慕大混播黑麦草，明年春季后百慕大返青。本次草坪播种采用混播草，种植方式沙培。

- 2、成品保护措施

因足球场位于跑道内，施工时采用开放二个通道，保证机械的一进一出，利于施工流线安排。并用彩条布、木工板将通道处塑胶跑道进行覆盖保护，防止材料、车辆进场施工时对通道处跑道造成污染或破坏。

另外，还需对场地内原有电磁阀、喷头进行保护，防止施工时损坏。

- 3、原草坪清除

- 足球场四周塑胶跑道已经投入使用，为了避免大型机械设备进出场地造成损坏，原场地草坪使用挖机挖除打堆，人工清理，并集中外运。

- 原草坪清理完成后采用旋耕机旋耕，使种植层松软，利于草坪生长。

- 4、场地平整

- 采用草坪专用旋耕机对整场进行二次旋耕，使种植土松软，满足种植要求。

- 按照GB/T1995.1-2005国家标准要求采用激光找平仪对整场进行平整，保证足球场平整度及坡度满足比赛要求。

- 根据现场标高情况适当补充种植层沙，以达到场地设计标高。

- 5、补充肥料及农药

根据场地情况需增施有机肥、复合肥，保证草坪生长。并施农药除草除虫害；

- 6、草坪铺设：

- 草坪从种植基地起草，草块大小为30cm*100cm成卷，运输；

- 草坪进场后人工拆卷，并用人工铺设，铺设时应逐块铺设，不堆积不留空白，以保证场地平整。过程中遇有草块损害的、黄变的杜绝使用。

- 草坪铺完，浇水养护，满足草坪生长所需的条件。

- 7、施工标准

- 《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第1部分：足球场地天然草面层 》 GB/T19995.1-2005

- 《足球场地使用条件和验收规范》

- 其他国家、行业现行最新规范和标准

- 8、铺草效果：

- 采用草坪铺装完成，在足水足肥且湿度控制好半个月后形象俱佳，满足比赛要求需生长一个月。

- 场地为重新整平，场地平整度好，草坪颜色一致。

- 在草坪生长养护期间需甲方安排保安配合养护工人加强足球场内人员控制，防止进入场地践踏破坏草坪生长。

- 9、清理场地

将剩余的杂物、废弃物等外运出场地。将跑道覆盖的保护措施拆除，并清理干净。

# 三、工期安排：

- 标准足球场整场草坪更换3天内完成（包括原草坪清理、外运、旋耕、补沙、施肥、平整、草坪铺设）；

- 场地内舞台设施拆除期间需甲方协调交叉作业，并在施工时配合夜间照明设施；

- 施工期间需甲方配合协调封闭场地；

四、养护要求：本项目养护期两年。养护期内所产生的费用（如水、电、修剪、入场养护等）由投标人自理。养护期内，如遇赛事，草坪修剪要求须无条件满足赛事需求。投标时提供承诺，不满足质保要求的按无效标处理。

# 五、报价要求

- 1、最终结算价以经招标人验收合格的实际完成面积进行结算。最终总价按实结算。

- 2、承诺所提供的草坪符合相关技术要求。

# 第五章 合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标价、服务期、人员、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

# 第六章  投标文件格式

资格证明文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②诚信投标承诺书；

③服务承诺书；

④企业法人营业执照；

⑤业绩证明材料（提供合同和验收证明材料）

⑥投标人认为需要提供的其他证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证原件扫描件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；（本条不采用）

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。（本条不采用）

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务。同时承诺所使用的草坪符合国家及行业相关技术要求。草坪养护期两年，本项目养护期两年。养护期内所产生的费用（如水、电、修剪、入场养护等）由我单位自理。养护期内，如遇赛事，草坪修剪要求无条件满足赛事需求。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

注明正本或副本

商务标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

- 投标函；

- 分项报价清单；

- 详细评审所需其他材料。

- 投标函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目    （项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件其他有关文件后，我方愿以（人民币）：       （大写）              ，       （小写） 的投标总报价承揽上述项目。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           为本工程负责人，保证按照招标人要求提供服务。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交  中标价*2% 作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、本项目投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月               日

（2）分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 项目特征 | 数量 | 综合单价最高限价（元/平方米） | 投标综合单价（元/平方米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州奥体中心体育场足球场草坪更换项目（二次） | 足球场草坪清除、外运 | 清除所有足球场草坪及外运 | 7762.39平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 足球场草坪更换 | 更换铺设天然草坪 | 7762.39平方米 | 55 |  |  |  |
| 2 | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

上述数量为暂定，具体以实际发生数量为准，中标后投标综合单价不予以任何调整。结算时按实结算。

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价，否则为无效标。

- 2、投标报价采用综合单价法，综合单价包含人工费、材料费、装卸费、税金、招标代理服务费、企业利润等完成本次服务的所有费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日    期：        年      月      日

# 第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州奥体中心体育场足球场草坪更换项目（二次） 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市城投资产运营管理有限公司 经 办 人：赵爽 联系电话：18005508806 （单位盖章） 2022年10月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 项目负责人：关勤勤 联系电话：0550-3519590 18909605753 （单位盖章） 2022年10月