- 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工

招 标 文 件

（自行公开招标）

- 招  标  人:滁州市园林绿化工程有限公司 （盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2024年12月3日

- 招标文件目录

招标公告信息	1

A、投标须知前附表	3

第一章  投标须知	7

第二章  资格审查办法	20

第三章  评标办法	21

第四章  合同条款	23

第五章  投标文件格式	31

- 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工招标公告信息

| 招标项目名称 |  | 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 |  | 自行公开招标 |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 |  | - 1.投标人资格要求：具备独立法人资格，且具有有效的营业执照。 2.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的； ⑧被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加本项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本项目投标。 3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |  |  |  |
| 招标项目规模 |  | 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工预算金额约202741.79元，工程量最终结算时根据现场实际验收合格工程量进行结算。 |  |  |  |  |
| 标段划分 |  | 本项目划分为一个标段。 |  |  |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 详见招标文件。 |  |  |  |  |
| 递交投标文件的 截止时间 |  | 2024年12月11日8时30分 |  |  |  |  |
| 开标时间 |  | 2024年12月11日8时30分 |  |  |  |  |
| 开标地点 |  | 滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |  |  |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  | 工程款支付方式 |  | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 202741.79元 |  |  | 计划工期 |  | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  | 招标文件等获取方式 |  |  | 网上下载 |
| 投标保证金的金额：0.4万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称：滁州市园林绿化工程有限公司 纳税人识别号：91341100152622423B 地址：安徽省滁州市长江路336号 联系电话：0550-3064139 开户行：农业银行滁州琅琊区支行 账号：330001040007865 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工”项目招标保证金。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人名称： 滁州市园林绿化工程有限公司 地址：滁州市南谯区紫云路 联系人：冉道飞 联系方式：15655066578 |  |  |  |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室 联系人：周蓓蕾 联系方式：0550-3519519、18005505728 |  |
| 监督电话：0550-3801220，驻集团纪检监察组监督电话0550-3801206 |  |  |  |  |  |  |
| 公告发布媒体：滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php） |  |  |  |  |  |  |

- A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工 项目地点：滁州市内，招标人指定地点 项目规模：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工 预算金额：202741.79元，工程量最终结算时根据实际验收时合格工程量进行结算。 |
| 2 | 招标范围 | 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工范围的所有内容 |
| 3 | 工期要求 | 总工期5个日历天（因分包方原因导致工程延期的，延期1天内按照0.1万元/天进行罚款，延期超过5天的，超出部分按照0.5万元/天进行处罚）。 |
| 4 | 质量要求 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资格要求 | - 1.投标人资格要求：具备独立法人资格，且具有有效的营业执照； 2.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的； ⑧被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受其被确定为中标人。 备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |
| 6 | 最高限价 | 本项目投标总价最高限价：202741.79元。 1、投标人按招标文件规定的计价依据及结算方式以下浮率的方式进行报价。 2、投标人在投标文件中填报的下浮率≥12%，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率）。商务分计算以“202741.79×（1-投标下浮率）/（1+进项税率）”为计算基数。 注：本项目为采用单价合同的项目，各项单价按投标报价下浮率同比例下浮。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份。 |
| 8 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额0.4万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称：滁州市园林绿化工程有限公司 纳税人识别号：91341100152622423B 地址：安徽省滁州市长江路336号 联系电话：0550-3064139 开户行：农业银行滁州琅琊区支行 账号：330001040007865 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工”项目招标保证金。 |
| 10 | 履约担保 | 形式：R银行转账 R银行保函（见索即付无条件保函）R担保保函R商业保险R第三方担保（无条件保函） 金 额：中标总价*2% 收款单位：滁州市园林绿化工程有限公司 开户银行：农业银行滁州琅琊区支行 银行帐号：330001040007865 注：汇款务必注明缴款人名称及用途。 履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内 其他相关要求： 中标人须在规定时间内足额缴纳履约保证金，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 备注：①保函出具前须取得招标人认可。 ②履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 11 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年12月6日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctgczx@163.com）。 |
| 12 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2024年12月9日17时后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司（http://www.tcwljt.com/default.php）发布。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2024年12月11日8时30分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年12月11 日8时30分 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |
| 15 | 付款方式及其他要求 | 本项目无预付款，下一月支付上一月合格工程量的60%用于发放农民工工资，工程整体竣工验收合格、结算审核完成后付至全部合格工程量的80%，剩余20%作为养护质保金，养护期（1年）满后，无息付清。 乙方完成甲方分包范围内的所有施工任务，项目竣工验收合格后，乙方凭借甲方代表签字确认的工程量向甲方办理劳务费用审批手续，最终以甲方审核确定的劳务费用进行结算。 如业主未向总包支付工程进度款，由总包支付分包人工程款的时间相应顺延，并不得拒绝承兑支付（包括电子承兑或E信通），此过程产生的利息不计。 |
| 16 | 相关费用 | 招标代理费用3000元，评委费按实际支出支付。 上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价让利中应考虑上述费用。 代理服务费及评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 17 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 18 | 重要要求 | （一）施工过程中，施工现场用水用电产生的水电费用由乙方承担。 （二）根据公司标后监管制度，中标单位所配备的专业管理人员必须执行项目现场实名制考勤制度。若违反公司标后监管制度，我公司有权采取罚款、废标等处罚。 （三）人员要求： 1.乙方按照甲方用人需求，提供符合甲方要求的绿化工等劳务人员进行劳务作业，具体人员名单由乙方签字盖章报甲方审核，不符合条件的劳务人员不许进场施工，否则不予计量。 2.进场施工的劳务人员必须实名制，由乙方登记造册签字盖章后报甲方备案，劳务人员的劳务报酬乙方应及时足额支付，并将支付明细清单报甲方备案。 3、乙方劳务人员与乙方之间存在劳务关系或劳动关系，受乙方管理，劳务报酬或工资由乙方发放，与甲方之间不存在用工关系或合同关系，乙方承担用工主体责任，发生伤亡事故由乙方承担赔偿责任。乙方需为劳务人员购买意外伤害保险，办理项目工伤保险，交纳保险费用，项目工伤保险以总承包单位名义购买的，相应的费用和用工主体责任均由乙方承担。 4.甲方有权对乙方承包项目劳务及用工人员进行监管，对不符合甲方要求的项目人员，甲方有权要求乙方及时更换。 |

- 第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工

1.2招标单位： 滁州市园林绿化工程有限公司

1.3本项目规模：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工

1.4预算金额约202741.79元，工程量最终结算时根据验收合格工程量进行结算。

2.招标范围：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工范围的所有内容。

3.承包方式

3.1承包方式：劳务大清包，包括工程量清单内的绿化移植人工、机械、辅材。包质量、包安全、包工期、包养护成活。

4.工期要求

4.1详见投标须知前附表。

5.质量标准

5.1详见投标须知前附表。

6. 投标人资质等级要求

6.1详见投标须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式：固定综合单价，下浮率。

11.评标办法

11.1本工程评标办法：综合评估法。

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2 本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2 投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标文件应包括下列内容

16.1.1资信证明文件

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）投标人认为需要提供的其他材料。

16.1.2商务标文件

（1）投标函；

（2）商务标评审所需其他材料。

17．投标报价

17.1 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

投标报价包括但不限于：人员工资费、材料费、机械费、措施费、保护费、管理费、利润、招标代理费用、评审费、税费及完成本项目所需所有费用，完成本项目所需所有费用，合同期内投标综合单价均不作任何调整。

17.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式三份，正本一份，副本两份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标材料应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：详见投标须知前附表

地  点：详见投标须知前附表

五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1 开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2 参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3 对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4 开标程序

①开标会议由招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22. 无效投标文件

22.1 投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．评标

23.1 评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24. 定标

24.1 中标候选人的确定

24.1.1评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人（3名），并标明排序。总评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

24.1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25. 合同授予标准

25.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26. 合同协议书的签订

26.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 劳务大清包分项内容、单价及总价最高限价表

| 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工最高限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 001 | 1号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植法梧 2.胸径：16cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 547.57 | 1095.14 |
|  | 003 | 3号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植榉树 2.胸径：15cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
|  | 004 | 4号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102001045 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植榉树 2.胸径：15cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
|  | 005 | 5号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102002001 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植红叶石楠球 2.蓬径：140cm 3.养护期：成活养护一年 | 株 | 4 |  | 67.5 | 270 |
| 6 | 050102001003 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植本石楠 2.地径：13cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 331.77 | 663.54 |
| 7 | 050102001004 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植乌桕 2.胸径：12cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 397.7 | 397.7 |
| 8 | 050102001005 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植樱花 2.地径：11cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 17 |  | 397.7 | 6760.9 |
| 9 | 050102001006 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植紫叶李 2.地径：12.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 6 |  | 397.7 | 2386.2 |
| 10 | 050102001007 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：25.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 1637.37 | 3274.74 |
| 11 | 050102001008 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：22.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 1325.73 | 1325.73 |
| 12 | 050102001009 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：20cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 868.96 | 868.96 |
| 13 | 050102001010 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：18cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 644.47 | 1288.94 |
| 14 | 050102001011 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：14.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
| 15 | 050102001012 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植白玉兰 2.胸径：15.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
| 16 | WB050101015001 | 清除绿篱、露地花卉 |  | 1.植物种类：清除红叶石楠色块 | m2 | 93.75 |  | 5.02 | 470.625 |
|  | 006 | 6号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 050102001013 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植白玉兰 2.胸径：20cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 934.85 | 934.85 |
| 19 | 050102001014 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植本石楠 2.地径：22-25cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 17 |  | 1325.73 | 22537.41 |
| 20 | 050102001015 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植樱花 2.地径：9-10cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 19 |  | 397.7 | 7556.3 |
| 21 | 050102002002 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植红叶石楠球 2.蓬径：210cm 3.养护期：成活养护一年 | 株 | 5 |  | 246.13 | 1230.65 |
| 22 | 050102001016 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：21-23cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 9 |  | 975.38 | 8778.42 |
| 23 | 050102001017 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：16-17.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 710.39 | 1420.78 |
| 24 | 050102001018 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：19cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 934.85 | 934.85 |
| 25 | 050102001019 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：24-25cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 1361.76 | 2723.52 |
| 26 | WB050101015004 | 清除绿篱、露地花卉 |  | 1.植物种类：清除红叶石楠色块 | m2 | 171 |  | 5.02 | 858.42 |
|  | 007 | 7号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 050102002003 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植红叶石楠球 2.蓬径：150cm 3.养护期：成活养护一年 | 株 | 4 |  | 67.5 | 270 |
| 29 | 050102001020 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植本石楠 2.地径：25cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 1637.37 | 1637.37 |
| 30 | 050102001021 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植樱花 2.地径：12cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 5 |  | 397.7 | 1988.5 |
| 31 | 050102001046 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：22.5,23cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 1325.28 | 2650.56 |
| 32 | 050102001022 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：25cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 1673.37 | 3346.74 |
| 33 | 050102001023 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：29cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 2116.31 | 2116.31 |
| 34 | 050102001047 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：18.5，19cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 934.85 | 1869.7 |
| 35 | WB050101015005 | 清除绿篱、露地花卉 |  | 1.植物种类：清除红叶石楠色块 | m2 | 135 |  | 5.02 | 677.7 |
|  | 008 | 8号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 050102002004 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植无刺构骨球 2.蓬径：120cm 3.养护期：成活养护一年 | 株 | 2 |  | 67.5 | 135 |
| 38 | 050102001024 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植紫叶李 2.地径：10cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 4 |  | 334.2 | 1336.8 |
| 39 | 050102001025 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植樱花 2.地径：8cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 8 |  | 185.33 | 1482.64 |
| 40 | 050102001048 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植本石楠 2.地径：22-25cm 3.养护期：成活养护一年 | 株 | 6 |  | 1325.73 | 7954.38 |
| 41 | 050102001027 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：18cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 710.39 | 1420.78 |
| 42 | 050102001028 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：20.5-21cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 4 |  | 934.85 | 3739.4 |
| 43 | 050102001049 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：25cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 1673.37 | 1673.37 |
| 44 | 050102001050 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：24cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 1673.37 | 1673.37 |
|  | 009 | 9号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 050102001029 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植樱花 2.地径：12cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 7 |  | 397.7 | 2783.9 |
| 47 | 050102001030 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植本石楠 2.地径：22-25cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 26 |  | 1325.73 | 34468.98 |
| 48 | 050102001031 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：24,25，25.5,26cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 6 |  | 1673.37 | 10040.22 |
| 49 | 050102001032 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：21.5,21,22cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 4 |  | 975.38 | 3901.52 |
| 50 | 050102001033 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：20cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 934.85 | 934.85 |
| 51 | 050102001034 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：18cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 710.39 | 710.39 |
| 52 | 050102001035 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植栾树 2.胸径：28cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 2116.31 | 2116.31 |
| 53 | WB050101015002 | 清除绿篱、露地花卉 |  | 1.植物种类：清除红叶石楠色块 | m2 | 73.5 |  | 5.02 | 368.97 |
|  | 010 | 10号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 050102002005 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植夹竹桃 2.冠丛高：200cm 3.蓬径：200cm | 株 | 10 |  | 71.28 | 712.8 |
| 56 | 050102002006 | 栽植灌木 |  | 1.种类：移植夹竹桃 2.冠丛高：400cm 3.蓬径：200cm | 株 | 5 |  | 97.53 | 487.65 |
| 57 | 050102001037 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植紫叶李 2.地径：12cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 13 |  | 397.7 | 5170.1 |
| 58 | 050102001036 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植紫叶李 2.地径：10cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 10 |  | 334.2 | 3342 |
| 59 | 050102001038 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植榉树 2.胸径：15cm 3.养护期：成活养护一年4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
| 60 | 050102001039 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：28cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 2080.31 | 2080.31 |
| 61 | 050102001040 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：23.5,22.5,22cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 5 |  | 1325.73 | 6628.65 |
| 62 | 050102001041 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：25cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 1637.37 | 3274.74 |
| 63 | 050102001042 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：20.5,19cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 3 |  | 868.96 | 2606.88 |
| 64 | 050102001043 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植香樟 2.胸径：15.5,16.5cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 2 |  | 481.43 | 962.86 |
| 65 | WB050101015003 | 清除绿篱、露地花卉 |  | 1.植物种类：清除红叶石楠色块 | m2 | 69 |  | 5.02 | 346.38 |
|  | 011 | 11号点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 050102001044 | 栽植乔木 |  | 1.种类：移植榉树 2.胸径：15cm 3.养护期：成活养护一年 4.四角木支撑 | 株 | 1 |  | 547.33 | 547.33 |
|  | 012 | 移植运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 040103001004 | 移植苗木运输 |  |  | 项 | 1 |  | 18770 | 18770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202741.79 |

投标人填报的投标价格单价及总价均不得高于最高限价，否则视为无效文件，投标报价（不含主材费及甲供辅材费）中标后即为合同价，主材指施工图中构成工程实体的材料。投标人投标前应充分研究、理解并详细查看过工程现场各种环境及施工图纸内容，中标的综合单价（合同价）结算不做调整。

1.综合单价包括完成该工程项目全部内容包括并不限于：

1.1人工费：完成承包范围内所有分部分项工程的人工费，含各种工资、津贴、补贴、假节日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费、现场文明施工用工、现场保卫以及合同期内人工工资涨价风险，国家和地方政府的政策性人工费调整均不适用于本工程，乙方自行考虑各种风险；

1.2材料费：含承包范围内所有分部分项工程的辅材及乙方采购或租赁的材料费用；现场所有与承包范围内有关材料的二次转运费；

1.3机械费：含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具及乙方负责采购或租赁的设备费用，并包括其操作工人的所有费用。

1.4措施费：完成承包范围内所有分部分项工程所需的措施费，包括环境保护费、脚手架费、安全防护及安全文明施工费、冬雨季及夜间施工费、二次搬运费、工期措施费、成品保护费、砼与钢筋砼模板、木枋及其支模架搭拆费用、施工排水降水费等；

1.5税费包括并不限于增值税、企业所得税、个人所得税、各项附加税等所有税费。

2.投标报价还包括以下费用：

2.1劳务综合单价包括施工期间分包人的各类风险及施工人员工资和调遣费；机具费用；各类材料的场内二次倒运；停水、停电、待料等不可预见费用；周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套、雨衣、雨鞋等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线（包括按照交房标准进行工程竣工线放设）、材料试验（甲供材料复检费发包人承担）、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施费用；

2.2 达到合同约定的工期及质量标准而采取的措施费用，必须按照发包人制定的质量通病防治措施实施。

2.3建筑垃圾清理集中在场内发包人制定地点，配合外运。

2.4工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向乙方增加费用支出。乙方在投标报价时应综合考虑此项费用，结算时不予调整。

2.5分包人的报价自行考虑本项目控制价中未考虑到的内容，分包人由此而提出的任何增项要求、任何没有报价的项目均被视为已包括在报价金额内。

2.6本招标工程的施工地点为本前附表中所述，除非合同中另有规定，分包人在投标报价中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、机械进出场费、风险费、配合费、政策性文件规定费用等所有费。

八、工程材料、设备供应

1.发包人提供材料：无。

2.发包人提供设备：工程施工需要的各类周转材料、措施材料设备、各类工程机械、小型工具、施工防护用品、劳保用品、人工均含在合同价中。

4.施工安全生产防护、劳保用品（如：电焊面罩、安全帽、安全带、绝缘手套、鞋、工作服、反光背心等）均由中标人自行负责配置。

5.绿化材料（包含并不限于支撑、铁丝等材料）卸车由中标人负责卸车，所有材料卸车地点由招标人指定地点，不得随意卸车。若卸车点不在招标人指定地点，二次搬运费用由中标人负责，上述费用均包含在合同价中。

6.其他未注明甲供材损耗依据：以2018 版安徽省建设工程计价依据相关损耗为准，劳务中标人应合理用料、注重节约，超过约定损耗率的，承包人有权按合同相应条款处罚。

- 第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件 |
|  | 诚信投标承诺书 | 原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  | 企业法人营业执照 |  |
| 到场要求 | 投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议 | 到场 |
| 由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格： （1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格； （2）法律、法规规定的其他情形。 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序 |  |  |

- 第三章  评标办法

（一）中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

（二）资信标评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 10分 | 2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人每提供1个绿化苗木移植合同且金额不低于15万元的得5分，本项满分10分。（仅需提供2个业绩） 注：1.投标文件中提供劳务分包合同复印件加盖投标人公章； 2.如上述劳务分包合同不能够充分体现该业绩的金额、类型，投标单位须另外提供业主单位出具的加盖业主单位公章的证明材料原件。 |

（三）商务标评审细则（90分）

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 按投标文件格式要求签字盖章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签字盖章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 工程成本评审 | 投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本。 |
| 3 | 商务 评分 （90） | 1.最高限价：下浮率≥12%，投标报价不得超过（高于）最高限价，否则按无效投标处理。 2.根据投标下浮率计算各投标人的报价（扣除其可抵扣的进项税后），投标报价=202741.79×（1-投标下浮率）/（1+进项税率） 例如：投标人甲的投标下浮率15%，可抵扣的进项税率为3%，则其评审的投标报价为202741.79×（1-15%）/（1+3%）=167311.19元； 投标人乙的投标下浮率18%，可抵扣的进项税率为3%，则其评审的投标报价为202741.79×（1-18%）/（1+3%）=161406.09元； 投标人丙的投标下浮率20%，可抵扣的进项税率为3%，则其评审的投标报价为202741.79×（1-20%）/（1+3%）=157469.35元。 3.第一步：计算B值。 ①B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 4.第二步：计算评标基准价F值。 ①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 5.第三步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第四步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：该部分计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 6.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |  |

商务标评审表注：

1、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

3、报价修正原则：

评标小组审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

- 第四章  合同条款

甲方（劳务分包方）：  滁州市园林绿化工程有限公司

乙方（劳务承包方）：

项目名称：

合同签订地：滁州市南谯区紫云路甲方办公场所

甲方因承建                           项目需要，将本项目部分劳务分包给乙方施工，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，本着平等自愿的原则，经甲乙双方平等协商，达成以下协议，供双方共同遵守：

一、劳务分包范围：（劳务分包区间或施工区域划分）

二、劳务分包的工作内容：（应承担的工作任务和完成的工作要求）

三、劳务分包方式：采取下列第   2  种方式。

1、计日工：根据甲方施工情况，乙方按甲方要求提供劳务人员进场施工，甲方根据乙方劳务人员每天的考勤情况和完成任务情况确定乙方工日，乙方凭借甲方代表签字确认的计工单向甲方办理劳务费用结审批手续，最终以甲方审核确定的劳务费用进行结算。

2、包清工：乙方完成甲方分包范围内的所有施工任务，项目竣工验收合格后，乙方凭借甲方代表签字确认的工程量向甲方办理劳务费用审批手续，最终以甲方审核确定的劳务费用进行结算。

四、劳务费用计算方式：本合同采用固定单价计费模式，固定单价包括全要素所有费用，合同期内不再调整

1、计日工：

计日工单价表：

| 工种 | 正常劳务费用（元/工日） | 加班劳务费用(元/小时) |
| --- | --- | --- |
| 绿化大工 |  |  |
| 绿化小工 |  |  |

2、包清工：按乙方已完合格工程量进行计算，本合同价款为       ，下浮率为      %。最终价款以结算为准。

五、工期

1、甲乙协商一致，采取以下第（  2  ）种方式：

（1）自    年  月  日至    年  月  日；

（2）自项目开始至项目完工验收合格时止，乙方应办理项目开工手续，具体开始时间由甲方确定。

六、人员要求

1.乙方按照甲方用人需求，提供符合甲方要求的绿化工等劳务人员进行劳务作业，具体人员名单由乙方签字盖章报甲方审核，不符合条件的劳务人员不许进场施工，否则不予计量。

2.进场施工的劳务人员必须实名制，由乙方登记造册签字盖章后报甲方备案，劳务人员的劳务报酬乙方应及时足额支付，并将支付明细清单报甲方备案。

3、乙方劳务人员与乙方之间存在劳务关系或劳动关系，受乙方管理，劳务报酬或工资由乙方发放，与甲方之间不存在用工关系或合同关系，乙方承担用工主体责任，发生伤亡事故由乙方承担赔偿责任。乙方需为劳务人员购买意外伤害保险，办理项目工伤保险，交纳保险费用，项目工伤保险以总承包单位名义购买的，相应的费用和用工主体责任均由乙方承担。

4.甲方有权对乙方承包项目劳务及用工人员进行监管，对不符合甲方要求的项目人员，甲方有权要求乙方及时更换。

七、劳务费用结算

1.劳务费用的构成：甲方支付给乙方的劳务分包费用包括但不仅限于乙方管理人员的工资、劳务人员的劳务报酬、农民工工资、福利待遇、社会保险费和管理费、利润及税金、施工风险、赔偿金等一切费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

2.每工日计算时间为8小时，如需加班乙方需服从甲方安排。甲方按本合同约定向乙方支付加班费用。乙方应按规定支付加班人员的加班工资。

3.结算时间和方式：本项目无预付款，下一月支付上一月实际劳务工作量的60%用于发放农民工工资，工程整体竣工验收合格、结算审核完成后付至全部合格工程量的80%，剩余20%作为养护质保金，养护期（1年）满后，无息付清。

4.甲方支付给乙方的劳务费及相关费用，乙方必须开具正式劳务费发票,发票税率为 3％ 。若乙方未向甲方开具正式劳务费发票,则甲方有权暂缓支付相应劳务费。

八、甲方的责任、权利和义务

1.甲方应提供符合施工条件的作业环境。

2.甲方应按本合同约定及时向乙方支付劳务费。

3.甲方有权对乙方劳务人员进行监管，对不能胜任工作的劳务人员有权要求乙方及时更换并可对乙方予以处罚，在劳务费用结算时一并计算。因乙方或其用工人员原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.甲方有权核查乙方工资或劳务报酬发放情况，要求乙方及时纠正违法行为。乙方应优先保证农民工工资发放，若有拖欠人员工资或劳务报酬情况，乙方同意甲方直接代为发放并从劳务费用中扣除且无须经过乙方签字认可，劳务费不足的由乙方承担支付责任，因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

5.甲方发现乙方有拖欠农民工工资情形的，甲方有权代为发放，乙方对此予认可，情节严重的，甲方有权单方解除本合同。

九、乙方的责任、权利和义务

1.乙方全面负责安全生产并承担安全生产的主体责任，对项目人员、劳务人员、农民工等用工人员具有安全管理职责，向用工人员告知相关管理和处罚规定。

2.乙方管理人员应满足现场施工需要，应派驻一名现场管理负责人，负责全面管理，配合甲方需求调配现场人员，乙方派驻现场管理负责人       ，联系电话             。乙方变动现场管理负责人须经甲方同意，并及时书面通知，否则由乙方承担一切责任。

3. 乙方应建立健全安全生产管理的各项规章制度，对用工人员进行三级安全教育，是安全生产的责任主体，承担安全生产事故责任和工伤责任。施工过程中发生伤亡事故的，除依法应由第三人承担责任外，均由乙方承担相应责任。因此给甲方造成损失的（包括但不限于罚款、赔偿金、诉讼费、律师费等），乙方予以赔偿。

4.乙方发放工资或劳务报酬不得违反法律规定，并提供领取人员签字摁手印的工资或费用领取清单报甲方备案，及时参加社会保险，对个人应承担的税费予以代扣代缴，否则产生的一切责任由乙方承担。

5.乙方应及时足额发放人员工资，按规定交纳社会保险等各项费用，并为用工人员办理工伤等申报事宜。

6.甲方要求乙方更换的用工人员，乙方应及时予调换，乙方不及时调换的，不予计量。

十、违约责任

1.对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，对乙方处予罚款500元，造成损失或影响的，除乙方承担所造成的全部经济损失及责任外，并处予罚款5000元。

2.进入施工现场乙方人员必须穿戴工作服，未穿戴工作服进入现，对乙方按每人每次罚款100元计算。

3.不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场，第一次发现对乙方罚款500元/人.次，发现该施工人员第二次滞酒后作业，要求乙方将该作业人员清退出场。

4.高空作业不系安全带对乙方罚款500元/人.次。

5.非专业操作人员严禁使用各种机械设备，否则对乙方罚款1000元/人.次。

6.施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，否则对乙方罚款500元/人.次。

7.违反《苗木移植施工及养护要点》中的一条，罚款500/人.次。

8.上述罚款累计三次甲方有权单方面解除合同，相应损失由乙方承担。

9.有养护期约定的工程对于养护期内，因养护单位未做养护或养护不及时造成苗木出现干旱枯死，以及病虫害致死等现象，一经发现死亡苗木由养护单位进行原样更换或按价赔偿。

10.罚款发生后，乙方同意甲方直接从未支付款项中扣除或直接向甲方交纳。

11.乙方存在拖欠劳务人员、农民工工资情形致使发生上访事件的，甲方有权解除全责，乙方应承担合同总价款20%的违约责任。

12.乙方完成的施工任务不能满足甲方要求，或验收不合格的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担合同总造价20%的违约责任。

十一、争议处理

本协议在履行过程中发生争议，双方友好协商，协商不成可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十二、其他事项

其它未尽事宜双方另行协商。本协议一式两份，双方各执一份，自甲乙双方签字或盖章后生效。

（以下为签字项，无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

合同签订日期：

（合同附件）

苗木移植施工及养护要点

第一条  组织保障措施

1.1选派有工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬作风好的施工队伍进行施工。

1.2建立以技术负责人为首的技术管理体系。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

1.3各级技术人员以关键工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。

第二条  技术保证措施

2.1对各有关工序的作业人员，进行技术、质量培训，特殊工种要专业培训。

2.2在施工过程中，要不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进性和科学性。

2.3进行施工技术的信息化管理。

第三条  进度保证措施

3.1统筹规划，确保施工计划的严肃性。在安排施工计划时留有余地，关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。抓紧施工季节，计划紧凑安排，对控制工期的项目，从人力财力、南、西、北分成4段，在树体的南和北或东和西两段向外挖宽 30-40cm 的沟，深度 50-70cm（视根的深浅而定）。挖掘时，如遇较粗的根，应用锋利的修枝剪或手锯切断，使之与沟的内壁齐平。

3.2原有树池拆除

3.2.1人工施工：做施工现场围挡，确定施工范围和区域。拆除人员将使用的各项工具运至现场，需要人工拆除的地方进行人工施工。

3.2.2机械施工：挖掘机等清理运输通道，拆除树池墙体。然后清理施工现场，拆除围挡，进行场地清理，清运垃圾，运至垃圾场。

3.3挖掘土球

3.3.1准备工作：应准备吊车、油丝绳（或吊装网包）、吊带、草绳、木板、抱杆、粗网绳、铁锨、锯、剪刀、油漆等。

3.3.2修剪整枝：挖掘前，根据树形将树冠中病、枯枝、重叠枝进行疏除，弱枝强剪、强枝弱剪，以利恢复树势，同时，根据园林树木修剪造形原则，对树冠，进行适当修剪，去掉树干、基部萌条。修剪造成的伤口应涂保护剂（如0.01%-0.1%的萘乙酸膏）。

3.3.3支撑牵拉：根据大树粗度、高度，用粗大竹杆（一般毛竹杆）或粗木杆对树体进行支撑，保证大树在挖掘时不致突然倾倒，以防伤人或损伤树木。

3.3.4挖掘土球：常绿和落叶大规格苗木必须带土球移植。土球大小根据树木胸径（或冠幅）大小来定。常绿乔木按胸径7~8倍计算;落叶乔木按胸径7倍计算;灌木按地径的6倍，或按灌高的1/3~1/4计算。

3.4树苗吊装

3.4.1保护树杆：先用草绳对树干紧密缠绕，再用网包进行缠绕后吊装：同时必须对树冠进行包裹、保护，以免在运输和栽植过程中造成枝叶损伤。

3.4.2土球吊装：吊装时，起吊部位最好在树体重心部分，以使树体与土球保持平衡。起吊时，应轻起轻放，不宜过快。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，树冠也用软绳适当缠拢，树体在车上放稳后，在树干与车厢接触部分，用纸板或麻布等垫实，以防擦伤树干：同时用麻绳系牢，防止运输时树体滚动。对起重机工作半径吊装不到的苗木，采用挖掘机将苗木移至路边等可吊装的位置，运输中先用草绳对树干紧密缠绕，再用网包进行缠绕，对容易损伤表皮的苗木要进行多重保护。避免起吊运输过程中造成的土球散开或苗木损伤。

3.4.3处理伤口：对去掉的大枝伤口或擦伤部位，用油漆进行涂抹，保护伤口，防止病菌侵入。

3.5树苗运输

苗木在运输时，许多苗木树冠超高、超宽。在运输途中，车速不应过快，防止颠破土球。同时应注意遮荫、补水保湿，减少树体水分蒸发。

3.6树穴开挖

3.6.1栽植的苗木的树穴应提前准备，根据放线定点要求和苗木规格，树穴应比大苗土球直径大 20cm 以上，深度比土球深 30cm 以上，以利于栽树时调整树的姿态。

3.6.2树穴挖好后，进行灌水，水应灌足，使树穴充分吸水，这样，栽树时，树穴水分不易流失，可充分浸泡土球，大树运输前，树穴内，应无积水。并对穴土进行杀菌、除虫处理。

3.7树苗栽植

苗木运到工地后，应随到随栽。最好在阴天或傍晚进行，移植前后，可根据不同树种的特性，采取有针对性的控制树体水分蒸腾措施（如喷施抗蒸腾剂、包裹树干、搭建荫棚等）。

3.7.1修整保护：大苗运到工地后，对在运输途中造成的树冠损伤及时修剪，并根据工地实际，本着园林观点对树冠重新整形，并用泔油涂抹伤口，防止水分散失和病菌侵入。

3.7.2起吊土球：起吊前，树体保护措施与挖掘装车时保护措施相同：但起吊部位应在重心之前，即靠近树冠分枝点处，这样，起吊时树体直立，土球下垂，方便栽植、调整树姿。

3.7.3树苗扶正：利用吊车帮助，再用人工，对树体进行调整，端正位置，确立最佳观赏面和土球深度。

3.7.4去掉包装：树体调整完毕，应去掉土球包装物，以利根系恢复、生长：但若土球易散裂，也可不去，但应将土球周围草绳.划断，露出土球，以利生根。

3.7.5树木支撑：树木在栽植完成浇水前必须支撑，一般采用竹杆、杉木杆，长度在树高的 1/2-2/3，根据树种粗度、冠幅大小而定。支撑与树干接触部位用棕皮，棕丝或草绳缠绕保护树皮，支撑下端与土壤接触部必须砸实并用木桩与支撑绑扎牢固。

3.8埋土灌水

大土球苗木应该边埋土边灌水，使泥土灌满树穴与土球每一个缝隙，以防根系“架空”，不利根系生长。或用铁管多点插入树穴底部从下到上灌水，以保浇透浇匀。不耐水湿的树种（如雪松）采用浅穴堆土法栽植。这样根系透气性好，有利根系伤口俞合和新根萌发。

3.9树体缠绕

用草绳对树干由基部严密缠绕，直至分枝点处。该项措施既利于树体保温，又利于减少水分蒸发，在高温干旱季节，向树体喷水，又有利于树体吸水，促进树木生长。

第四条  后期养护

4.1保水：用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发：二可贮存一定里的水分，使枝干经常保持湿润：三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。

4.2喷水：树体地上部分（特别是叶面）因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的小气候环境

4.3遮荫：大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。遮荫度为 70%左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。

4.4促根：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。

4.5通气：保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此，一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。另一方面，要经常检查土壤通气设施（通气管或竹笼）。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的通气性能。

4.6保护：新移植大树，抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的禽畜危害，必须严加防范。大树栽植完毕，必须进行支撑。一般用大毛竹杆或杉木杆，因树体规格、高度而定。根据树种特.性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好病虫害防治工作。

4.7施肥：施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，树干输液或根外追肥。根外追肥每半个月左右一次，选早晚或阴天进行叶面喷洒。根系萌发后，进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

第五条  树木移栽安全操作规程

5.1在树木移栽前，要与有关部门联系，一起对施工现场的地下各种管道的种类、深度、间距进行调查、测试，对地面建筑物、路面质量、转弯半径、空间、架空线路的种类、净空高度等进行调查测试，待制定出安全措施并对作业人员进行过安全教育和有关人员到达现场后，方可施工。严禁在风雨天施工。

5.2挖、掘、吊装使用的工具，应在作业前由专人负责检测，作业人员施工中应佩带齐全安全防护用品。

5.3树木调卸前，带工人员要认真检查各连接处是否牢固，作业过程中由对领导或有经验的职工专人指挥，但队领导必须到现场。

5.4起重设备吊臂下和坑内不得留人，树木装车后，必须用绳索将树木与车体捆绑牢固后方允许行车。

5.5树木运输中，须设押解员。押解员要站立在树木的两侧，并随身携带竹竿，排除有可能影响安全通行的障碍物，随时检查绳索和支撑物有无松动和脱落，发现问题应立即通知驾驶员停车；并采取加固措施。

5.6 施工现场必须设立安全警示标志，包括但不限于安全指示牌，反光锥，警示灯等。

- 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）资信评分证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

### ①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加       （招标人）的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

（项目名称）

投  标  文  件 二

（商务标文件）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）投标函。

一、投 标 函

致:       （招标人）      ：

- 1、根据你方招标工程项目                 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标下浮率           %（小数点后保留2位），可抵扣的进项税率为     %，则其评审的投标报价为（202741.79*×（1-投标下浮率    %）/（1+进项税率    %）=          元。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8、                           （其他补充说明）。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

# 附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③投标人被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查询以下失信行为：

被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

④被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

# 附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

七、水利建设领域严重失信行为

（一）1年内不良行为记录累计扣分达到20分的；

（二）"重点关注名单"公开期满后仍不整改的；

（三）存在以下严重危害人民群众身体健康、生命安全和工程质量，以及特别严重违规行为之一的：

1.发生重大、特大质量或安全事故，并负有直接责任的；

2.在单位公开信息、工程相关技术成果和工程建设过程中隐瞒真实情况、弄虚作假，提供虚假材料，谋取不正当利益的；

3.违反有关法律、法规、规章、政策、技术标准、设计文件、合同等有关规定开展工作造成的工程质量问题，经处理后仍影响工程正常使用或减少工程使用寿命的；

4.违反规定施工，造成生态环境严重破坏且拒不修复的；

5.被证实恶意制造工程质量缺陷或质量隐患的；

6.其他违反法律法规，造成严重后果或社会危害较大的。

（四）存在以下严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为之一的：

1.不按合同约定，恶意拖欠承包人项目款的；

2.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，在全国水利建设市场监管服务平台公开虚假信息的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书的；

3.出借、借用资质证书,允许他人以本单位名义或借用他人名义等弄虚作假方式承揽业务的；

4.未取得相应资质或超越资质证书核定范围、营业范围承揽业务的；

5.操纵招标过程，谋取不正当利益的；

6.与招标人或投标人串通投标的；

7.以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

8.中标后，无正当理由不签订合同的；

9.转包或违法分包所承揽业务的；

10.弄虚作假，以欺诈手段降低工程或设备质量的；

11.单位行贿、受贿，受到刑事处罚的；

12.逃税骗税、恶意逃废债务的；

13.参与非法集资，受到刑事处罚的；

14.在签订、履行合同过程中，存在合同欺诈行为，受到刑事处罚的；

15.虚构工程项目，套取资金的；

16.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；

17.发生社会公共事件，影响较大，并负有直接责任的。

（五）存在以下拒不履行法定义务，严重影响司法机关、行政机关公信力行为之一的：

1.发生事故拒绝接受调查或拒绝提供有关资料的；

2.拒不执行生效的行政处罚决定的；

3.拒不执行仲裁、法院判决结果的。

（六）被相关联合惩戒部门列入"黑名单"，符合联合惩戒措施的。

生产建设项目水土保持市场主体"黑名单"列入标准见《水利建设市场主体信用信息管理办法》附件。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理办法》水建设〔2019〕307号、《水利建设市场主体信用信息管理办法》水建设〔2019〕306号

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 安徽滁州高台110kv输变电工程苗木移植项目劳务用工 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市园林绿化工程有限公司 项目负责人：冉道飞 联系电话：15655066578 （单位盖章） 2024年12月3日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：周蓓蕾 联系电话：0550-3519519、18005505728 （单位盖章） 2024年12月3日